| SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS DO TRT12 EM RELAÇÃO À ACESSIBILIDADE FÍSICA/ARQUITETÔNICA – ADEQUAÇÃO E CONFORMIDADE COM NORMATIVAS JANEIRO / 2024 ■ PRÉDIOS QUE FORAM OBJETO DE VISTORIA DE ACESSIBILIDADE EM 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrição do imóvel | reserva de vagas de estacionamento | vias e rampas adequadas para acesso e circulação | adequação de sanitários | instalação de piso tátil direcional e de alerta | sinalização sonora, visual e tátil (braille) | se pendente, indicar andamento do projeto de adequação | observações |
|  | SEDE |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | SEDE - PRÉDIO R. ESTEVES JR | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | Sanitários acessíveis apenas nos pavimentos térreo, 1º, 2º, 3º, 6º, 7º 9º e 10º do total de 11 pavimentos (em desacordo com as normativas) Rampa interna no pavimento térreo que faz a ligação da Torre EJ com o Anexo 1 (“Prédio Velho”) não oferece acessibilidade Projeto de sinalização/comunicação visual não atende integralmente à NBR 9050. Necessidade de adequação de pisos táteis. Reforma na Sala do Tribunal Pleno e áreas de apoio executada em 2023 não contempla todas as exigências das normativas |
| 02 | ANEXO 1 - PRÉDIO FUNDOS | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM |  | Sanitário acessível apenas no 1º pavimento (de um total de 4 pavimentos). |
| 03 | ANEXO 2 - PRÉDIO R. ESTEVES JR | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Reformado recentemente (2014) |
| 04 | ALMOXARIFADO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Elaborado projeto para demarcação de vaga no local | Reformado recentemente (2018) |
|  | FÓRUNS TRABALHISTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | FT BALNEÁRIO CAMBORIÚ (2 VTs) | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Previsão de reforma do prédio atual |  |
| 06 | FT BLUMENAU AV.BEIRA RIO (1 VT) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Instalação de sanitário acessível no 1º pavimento em estudo. | Sanitário acessível apenas no pavimento térreo. |
| 07 | FT BLUMENAU RUA XV (3 VTs) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  |  |
| 08 | FT BRUSQUE (2 VTs) | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |  | Reformado recentemente (2020) |
| 09 | FT CHAPECÓ (4 VTs) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Prédio novo (2018) |
| 10 | FT CRICIÚMA (4 VTs) | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |  |  |
| 11 | FT FLORIANÓPOLIS (7 VTs) | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | Instalada plataforma elevatória no subsolo. Estudo de viabilidade de desocupação do pavimento ático | Pavimento ático sem acessibilidade, acesso apenas por meio de escada. |
| 12 | FT ITAJAÍ (3 VTs) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  |  |
| 13 | FT JARAGUÁ DO SUL (2 VTs) | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | Projeto para novo prédio do fórum em elaboração |  |
| 14 | FT JOINVILLE (5 VTs) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  |  |

| 15 | FT LAGES (3 VTs) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | FT RIO DO SUL (2 VTs) | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM |  | Prédio novo (2014) |
| 17 | FT SÃO JOSÉ (3 VTs) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Prédio novo (2017) |
| 18 | FT TUBARÃO (2 VTs) | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Projeto para novo prédio do fórum em elaboração |  |
|  | VARAS DO TRABALHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | VT ARARANGUÁ | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Projeto para novo prédio da VT em elaboração | VT instalada em prédio com dois pavimentos sem elevador ou rampa Não possui sanitário acessível |
| 20 | VT CAÇADOR | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | VT instalada em prédio com dois pavimentos sem elevador ou rampa |
| 21 | VT CANOINHAS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  | Reformado recentemente (2021) |
| 22 | VT CONCÓRDIA | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | VT instalada em prédio com dois pavimentos sem elevador ou rampa |
| 23 | VT CURITIBANOS | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  |  |
| 24 | VT FRAIBURGO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO |  |  |
| 25 | VT IMBITUBA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  |  |
| 26 | VT INDAIAL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  |  |
| 27 | VT TAPEMA | A Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO) informa não ter dados disponíveis sobre a situação da acessibilidade física no prédio. |  |  |  |  |  | VT instalada em setembro de 2022 |
| 28 | VT JOAÇABA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  |  |
| 29 | VT MAFRA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  |  |
| 30 | VT NAVEGANTES | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | VT instalada em prédio com dois pavimentos sem elevador ou rampa |
| 31 | VT PALHOÇA | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM |  |  |
| 32 | VT SÃO BENTO DO SUL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  |  |
| 33 | VT SÃO MIGUEL DO OESTE | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  |  |
| 34 | VT TIMBÓ | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM |  |  |
| 35 | VT VIDEIRA | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO |  |  |
| 36 | VT XANXERÊ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  |  |

ACIN / INOVA – JANEIRO/2024