| Objetivo | Reunião do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade |
| --- | --- |
| Data | 17/05/2023 |
| Horário | das 15h05min às 15h40min |
| Local | Videoconferência pelo Google Meet |
| Coordenação da Reunião | Dra Ângela Maria Konrath - Coordenadora |
| Proad nº | 2.219/2023 |

| Presentes (Grupo de Trabalho) |  |
| --- | --- |
| NOME | ÁREA |
| Ângela Maria Konrath | Magistrada, Coordenadora do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade |
| Karoline da Cunha Vieira | Direção-Geral |
| Adriano Faust Correa | Coordenadoria de Manutenção |
| Alexandre Edmundo Eltermann Ribeiro | Coordenadoria de Gestão Documental e Memória |
| Altair de Lima | Coordenadoria de Material e Logística |
| Daiane Virginia Alves Rosolen | Coordenadoria de Serviços Gerais |
| Daniel Caprioli Pereira | Coordenadoria de Serviços Gerais |
| Fernando Schlickmann Oliveira Souza | Coordenadoria de Licitações e Contratos |
| João Victor Antoniolli | Coordenadoria de Manutenção |
| Jefferson Neri Corbari | Secretaria de Gestão Judiciária |
| Luiz Severino Duarte | Setor de Apoio à Gestão Administrativa do Foro e da Central de Mandados de Florianópolis |
| Maria Lúcia Cury Figueiredo Travi | Coordenadoria de Serviços Gerais |
| Sandro Beltrame | Secretaria Administrativa |
| Claudio Manabu Okada | Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação |
| Márcia Abedal Ceci de Souza | Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação / Setor de Acessibilidade e Inclusão |
| Yasmin Lonzetti Skovronski | Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação / Setor de Sustentabilidade |
| Ausências Justificadas |  |
| Camila Sartori Velloso Abreu | Secretaria de Comunicação Social |
| Claudia Voigt Espinola | Coordenadoria de Formação Técnico-Administrativa e Gerencial |
| Fabio Peters Sabino | Coordenadoria de Gestão de Processos |
| Fernanda Gomes Ferreira | Escola Judicial |
| Gustavo Bestetti Ibarra | Secretaria de Governança e Gestão Estratégica |
| Gustavo Bianchini | Secretaria Administrativa |
| Liliana Remor Barreto | Coordenadoria de Licitações e Contratos |
| Marcelo Borrini Moretto | Coordenadoria de Gestão de Processos |
| Marcus Vinicius de Lima Oliveira | Direção-Geral |
| Robson Ignacio de Souza | Coordenadoria de Material e Logística |
| Rosângela Dias Martins | Coordenadoria de Serviços Gerais |
| Soraya Oliveira de Assis | Coordenadoria de Formação Jurídica |
| Pedro Queiroz Campos | Estagiário |

Assuntos Tratados / Deliberações

A presente reunião foi agendada com o objetivo de analisar a seguinte pauta:

PGRS (Proad 6.383/2020);

Convênio - Associações de Catadores de Material Reciclável (Proad 5.844/2021);

Capacitação e sensibilização 2023;

Agentes Multiplicadores;

Copos descartáveis, biodegradáveis e ecobags;

Prêmio Juízo Verde - Resolução CNJ nº 494/2023 (Altera a Resolução CNJ nº 416/2021);

Reuniões.

A magistrada coordenadora do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade abriu a reunião.

Em seguida, os servidores da Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação passaram a expor os temas, conforme apresentação (anexo 1).

Devido a compromissos da magistrada coordenadora do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade, ficou definido que será agendada nova reunião para continuação dos tópicos pendentes da pauta.

| ASSUNTO: | PGRS (Proad 6.383/2020) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição / Detalhamento: Foi dada continuidade à análise da minuta elaborada pelo Grupo de Trabalho para implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS. Houve debate dos participantes da reunião sobre vários tópicos. As deliberações e encaminhamentos estão listados a seguir. Foi apresentado aos membros do comitê a minuta do Plano de Emergência e Contingência no qual foram considerados os itens elaborados pela consultoria “PM Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda”. A pedido da Coordenadora do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade o plano será compartilhado, por e-mail, para avaliação e aprovação do Comitê |  |  |  |
| Deliberações / Encaminhamentos: |  | Responsável | Prazo |
| Foi deliberado como sugestão do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade: - A aprovação da minuta do Plano de Ação para implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, conforme anexo 2. - A extensão das ações do Plano de Ação para implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS para as unidades do interior, após a realização de campanha para atualização dos agentes multiplicadores de sustentabilidade. |  | Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade | ------------ |
| Compartilhar, por e-mail, a minuta do Plano de Emergência e Contingência aos membros do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade para análise e manifestação. |  | SEGEST / INOVA | 17/05/2023 |

| ASSUNTO: | Agentes Multiplicadores |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deliberações / Encaminhamentos: |  | Responsável | Prazo |
| Agendar reunião com a magistrada, Coordenadora do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade, SECOM e INOVA para verificar a realização de campanha para atualização dos agentes multiplicadores de sustentabilidade. |  | SEGEST / INOVA | Agendar para semana seguinte a esta reunião. |

| Fechamento da Ata |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data | Nome do Redator | Ramal |
| 22/05/2023 | Yasmin Lonzetti Skovronski | 4259 |

ANEXO 1

ANEXO 2

PLANO DE AÇÃO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL (sensibilização e treinamento)

| AÇÃO | LOCAL | ÁREAS RESPONSÁVEIS | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| Exibir o vídeo de sensibilização/capacitação sobre resíduos elaborado pela consultoria aos servidores(as) que trabalham na copa e aos terceirizados(as) (serventes de limpeza, copeiras e garçons). Observação para Prédio Sede: Como na primeira apresentação haverá a presença de vários colaboradores, sugere-se a participação na apresentação da representante da USAMB, da Diretora da CSG e dos(as) servidores(as) do Setor de Copa, para demonstrar a importância da separação de resíduos e o envolvimento da Administração do Tribunal na implantação do PGRS. Sugestão: horário 12:00-13:00 - local: Auditório Para as Unidades do interior: disponibilizar o vídeo no site. Passar o link por e-mail para o Diretor de VT ou responsável com orientações de como deve ser feita a apresentação para os terceirizados. Mencionar os decretos na sensibilização: Decreto 10.936/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto 11.044/2022 - Institui o Certificado de Crédito de Reciclagem - Recicla+. Decreto 11.043/2022 - Aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto 10.936/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | CSG / SETOR DE ZELADORIA / SETOR DE COPA CMLOG SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS USAMB / SEGEST | 31/10/2023, devendo ser exibido novamente cada vez que um(a) terceirizado(a) novo começar a trabalhar no TRT da 12ª Região. |
| Solicitar a impressão dos materiais (etiquetas, cartazes, banners, placas indicativas, etc.) para a gráfica. | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | INOVA / SEGEST | 31/10/2023 |
| Instalar cartazes e enviar e-mails educativos. (Imprimir de acordo com a Lista de Documentos - Anexo I) | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | CSG CMLOG SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS | 31/10/2023 |
| Manter placa indicativa com as boas práticas para o manejo. (Imprimir de acordo com a Lista de Documentos - Anexo I) | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | CSG CMLOG SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS | 31/10/2023 |
| Realizar reuniões periódicas com os(as) terceirizados(as) (serventes de limpeza, copeiras e garçons) para orientações e sensibilização acerca da temática “resíduos”. | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | CSG CMLOG SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS | 31/10/2023, devendo ser contínuo. |
| Incluir as sensibilizações sobre resíduos nas competências gerenciais para todos(as) servidores(as). Sugestão: SECOM preparar pílulas (In Vigilando) e um material de áudio visual (chamadas) para divulgação do procedimento de descarte de resíduos para serem transmitidos nas TVs dos elevadores da Sede. | ------------------------------ | COFTAG SECOM | 31/10/2023 - SECOM 01/12/2024 - COFTAG |
| Solicitar que os destaques em sustentabilidade seja(m) incluído(a)(s): - no rol dos que receberão as medalhas (Comenda); - informação em seus assentamentos funcionais. | ------------------------------ | INOVA / SEGEST | 31/10/2023 |
| Fazer campanha para o TRT da 12ª Região retirar as lixeiras embaixo das mesas e colocar dentro das próprias salas. | ------------------------------ | SECOM | 31/10/2023 |
| Campanha lixo eletrônico: - uma ação para recolhimento de lixo eletrônico no dia determinado com coleta gratuita pelo CPDI (Comitê para Desburocratização da Informática); - uma palestra para a campanha. | ------------------------------ | COMITÊ SECOM SEGEST / INOVA CMLOG | 01/10/2023 |

AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (Lixeiras / contentores / sacos de lixo)

| AÇÃO | LOCAL | ÁREAS RESPONSÁVEIS | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar a padronização das lixeiras com apenas duas lixeiras adesivadas para identificação: a cinza (rejeitos) e a azul (recicláveis). Avaliar a possibilidade de aproveitar as lixeiras existentes, utilizando adesivos para diferenciá-las. Por o Tribunal realizar a separação em rejeitos e recicláveis, verificou-se não ser plausível haver uma lixeira somente para papel e outra para recicláveis, uma vez que “papel” também é reciclável, de modo que o Grupo de Trabalho sugere manter apenas duas lixeiras: a cinza (rejeitos) e a azul (recicláveis). | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | CSG CMLOG SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS | 31/10/2023 |
| Solicitar que cada unidade tenha um responsável (agente multiplicador) pela parte da sustentabilidade e resíduos. | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | COMITÊ | 31/10/2023 |
| Sugestão para utilizar sacos biodegradáveis azul/verde (recicláveis) e preto (rejeitos) para novas contratações. A COMCAP não possui uma norma específica padronizando a cor para os sacos de lixo (marcador 156 do Proad 6.383/2020). | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | CSG CMLOG SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS | 31/10/2023 |
| Realizar a padronização dos contentores (área externa): cinza (resíduo sólido misturado ou rejeito) e azul claro (resíduo sólido reciclável seco). Por a empresa de coleta de lixo possuir uma norma (Orientação Técnica 02 – Empreendimento COMERCIAL) que padroniza a cor dos contentores, o Grupo de Trabalho sugere seguir a presente norma: cinza (resíduo sólido misturado ou rejeito) e azul claro (resíduo sólido reciclável seco). Observar o padrão das demais cidades. | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | CSG CMLOG SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS | 31/10/2023 |
| Providenciar que os contentores tenham tampa e estejam localizados no local identificado para serem encaminhados para a coleta externa. Observação: CSG/CMLOG/SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS devem ficar atentos ao local e às condições gerais dos seus respectivos contentores, mas a aquisição e a administração do estoque precisa ser gerenciada pela CMLOG. | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | CSG CMLOG SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS | 31/10/2023 |
| Colocar etiqueta com a descrição (rejeitos ou recicláveis e o que pode ir em cada lixeira) nas lixeiras pequenas que constam dentro das salas. | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | CSG CMLOG SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS | 31/10/2023 |
| Fazer uma sobra de etiquetas para as lixeiras, para sempre que for necessário tê-las em disponibilidade. | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | CSG CMLOG SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS | 31/10/2023 |
| Seguir a orientação da empresa de coleta de lixo para descarte de caixas de papelão: por serem de grande volume, podem ser colocadas dobradas ao lado dos demais contentores. | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | CSG CMLOG SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS | 31/10/2023, devendo ser contínuo. Observação: Na Sede este procedimento já foi implementado e seguimos realizando-o. |
| Seguir a orientação da empresa de coleta de lixo para descarte de livros (exemplo: Vade Mecum antigo): devem ser ensacados e colocados ao lado dos contentores. | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | CSG CMLOG SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS | 31/10/2023, devendo ser contínuo. Observação: Na Sede este procedimento já foi implementado e seguimos realizando-o. |
| Eliminar as lixeiras localizadas embaixo das mesas, substituindo por 2 contentores divididos entre rejeitos e recicláveis. | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | Coordenadora do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade | 31/10/2023 |
| Realizar campanha para conscientização de pilhas/baterias/lâmpadas. | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | Coordenadora do Comitê de Patrimônio, Logística e Sustentabilidade | 31/10/2023 |

LIXEIRAS QUE PERMANECERIAM E SUAS ETIQUETAS ATUALIZADAS:

ETIQUETAS - FONTE: COMCAP: https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/residuos/index.php?cms=adesivos+para+lixeiras&menu=0

PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA

| AÇÃO | LOCAL | ÁREAS RESPONSÁVEIS | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| Divulgar o Plano de emergência e contingência a todo o corpo funcional: PGRS Almoxarifado (páginas 20 e 21): https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/93%20-%20DOCUMENTO%20-%20PGRS%20-%20Almoxarifado%2001%20-%20com%20corre%C3%A7%C3%B5es.pdf?idArquivo=1908740& PGRS Fórum Trabalhista de Florianópolis (páginas 18, 19 e 20): https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/94%20-%20DOCUMENTO%20-%20PGRS%20-%20F%C3%B3rum%2001%20-%20com%20corre%C3%A7%C3%B5es.pdf?idArquivo=1908741& PGRS Sede (páginas 21, 22 e 23): https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/95%20-%20DOCUMENTO%20-%20PGRS%20TRT%20-%2001%20-%20com%20corre%C3%A7%C3%B5es.pdf?idArquivo=1908742& | Prédio Sede Prédio do Almoxarifado Varas Trabalhistas | SECOM CSG CMLOG SEGECEM DE FLORIANÓPOLIS | 31/10/2023 |
| Instalar no depósito externo - 4 contentores em uso e 3 contentores como reserva de emergência, tanto para resíduos recicláveis quanto para rejeito, portanto, ficariam 14 contentores na área externa. Somando-se aos 4 contentores na área interna, haveria um total de 18 contentores, suficientes para enfrentar situações de emergência, como greves da COMCAP. | Prédio Sede | CSG | 01/12/2023 |

ANEXO I

LISTA DE DOCUMENTOS

PGRS Almoxarifado (marcador 93 do Proad 6.383/2020): https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/93%20-%20DOCUMENTO%20-%20PGRS%20-%20Almoxarifado%2001%20-%20com%20corre%C3%A7%C3%B5es.pdf?idArquivo=1908740&

PGRS Fórum Trabalhista de Florianópolis (marcador 94 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/94%20-%20DOCUMENTO%20-%20PGRS%20-%20F%C3%B3rum%2001%20-%20com%20corre%C3%A7%C3%B5es.pdf?idArquivo=1908741&

PGRS Sede (marcador 95 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/95%20-%20DOCUMENTO%20-%20PGRS%20TRT%20-%2001%20-%20com%20corre%C3%A7%C3%B5es.pdf?idArquivo=1908742&

Cartilha - PGRS (marcador 46 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/46%20-%20DOCUMENTO%20-%20PGRS%20Cartilha.pdf.pdf?idArquivo=1689212&

Arte - Apague a luz ao sair! (marcador 33 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/33%20-%20DOCUMENTO%20-%20Arte-Apague%20a%20luz%20ao%20sair-.pdf.pdf?idArquivo=1687701&

Arte - Use somente o necessário (marcador 34 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/34%20-%20DOCUMENTO%20-%20Arte-Use%20somente%20o%20necess%C3%A1rio.pdf.pdf?idArquivo=1687702&

Arte - Economize copo (marcador 35 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/35%20-%20DOCUMENTO%20-%20Arte-Economize%20copo.pdf.pdf?idArquivo=1687703&

Arte - Economize água (marcador 36 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/36%20-%20DOCUMENTO%20-%20Arte-ECONOMIZE%20%C3%81GUA.pdf.pdf?idArquivo=1687704&

Arte - Papel (marcador 98 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/98%20-%20DOCUMENTO%20-%20Papel%20-%20com%20corre%C3%A7%C3%B5es.pdf?idArquivo=1908745&

Arte - Reciclável (marcador 38 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/38%20-%20DOCUMENTO%20-%2022%20-%20Arte-Reciclavel.pdf.pdf?idArquivo=1687707&

Arte - Rejeito (marcador 39 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/39%20-%20DOCUMENTO%20-%2023%20-%20Arte-Rejeito.pdf.pdf?idArquivo=1687708&

Arte - Armazenamento temporário - recicláveis (marcador 96 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/96%20-%20DOCUMENTO%20-%20Armazenamento%20tempor%C3%A1rio%20-%20recicl%C3%A1veis%20-%20com%20corre%C3%A7%C3%B5es.pdf?idArquivo=1908743&

Arte - Armazenamento temporário - rejeitos (marcador 97 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/97%20-%20DOCUMENTO%20-%20Armazenamento%20tempor%C3%A1rio%20-%20rejeitos%20-%20com%20corre%C3%A7%C3%B5es.pdf?idArquivo=1908744&

Arte - Boas Práticas no manejo dos resíduos (marcador 42 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/42%20-%20DOCUMENTO%20-%2026%20-%20Arte-Boas%20Pr%C3%A1ticas%20no%20Manejo%20dos%20Res%C3%ADduos.pdf.pdf?idArquivo=1687711&

Arte - Água 2 (marcador 43 do Proad 6.383/2020):

https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/exibirarquivo/2020/6383/43%20-%20DOCUMENTO%20-%2027%20-%20Arte-%C3%81gua%202.pdf.pdf?idArquivo=1687712&